附件1

四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案

主要建设任务表

| 序号 | 项目类型 | 规模 | 总投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建污水处理设施（万立方米/日） | 310.5 | 183.53 |
| 2 | 提标升级改造污水处理设施 （万立方米/日） | 295.86 | 63.31 |
| 3 | 新建污水管网（公里） | 9098.82 | 192.78 |
| 4 | 改造老旧污水管网（公里） | 1413.74 | 31.41 |
| 5 | 改造合流制污水管网（公里） | 1435.24 | 24.69 |
| 6 | 新建污泥无害化处理处置设施（吨/日） | 1926 | 13.43 |
| 7 | 新建污水再生利用设施（万立方米/日） | 79.7 | 3.27 |
| 8 | 城市黑臭水体治理（条） | 103 | 51.28 |
| 9 | 新建污水处理监测站（个） | 10 | 0.37 |
| 10 | 新建污水处理设施运行监管信息化平台（个） | 26 | 2.76 |
| 合计 |  | 566.83 |

四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案

主要目标任务表

| 序号 | 市（州） | 三年新增污水处理能力（万立方米/日） | 2019年各市（州）污水处理能力（万立方米/日） | 2019年污水处理率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 城市 | 县城 | 建制镇 |
| 全省 | 310.5 | 1076.1 | 95% | 85% | 50% |
| 1 | 成都市 | 87.5 | 444.6 | 98% | 90% | 75% |
| 2 | 自贡市 | 9 | 27.6 | 94% | 84% | 50% |
| 3 | 攀枝花市 | 4.1 | 22 | 96% | 80% | 50% |
| 4 | 泸州市 | 10.9 | 34.3 | 95% | 70% | 50% |
| 5 | 德阳市 | 14.9 | 52.2 | 95% | 70% | 50% |
| 6 | 绵阳市 | 14.4 | 63.3 | 94% | 80% | 50% |
| 7 | 广元市 | 9.9 | 31.6 | 92% | 90% | 50% |
| 8 | 遂宁市 | 7.0 | 30.7 | 94% | 80% | 50% |
| 9 | 内江市 | 11.3 | 30.2 | 90% | 90% | 50% |
| 10 | 乐山市 | 4.6 | 44.3 | 90% | 80% | 50% |
| 11 | 南充市 | 21.5 | 59 | 92% | 85% | 50% |
| 12 | 宜宾市 | 10.5 | 26.6 | 94% | 80% | 50% |
| 13 | 广安市 | 11.6 | 26.9 | 92% | 75% | 50% |
| 14 | 达州市 | 27.1 | 45.6 | 90% | 75% | 50% |
| 15 | 巴中市 | 16.9 | 23.8 | 90% | 70% | 50% |
| 16 | 雅安市 | 3.7 | 15.7 | 92% | 80% | 50% |
| 17 | 眉山市 | 15.3 | 31.5 | 94% | 85% | 50% |
| 18 | 资阳市 | 8.6 | 23.8 | 92% | 80% | 50% |
| 19 | 阿坝州 | 4.9 | 15.4 | 75% | 60% | 35% |
| 20 | 甘孜州 | 5.8 | 7.8 | 80% | 70% | 35% |
| 21 | 凉山州 | 10.7 | 18.9 | 80% | 60% | 35% |
| 重点流域重点区域城镇污水处理设施建设 三年推进方案工作目标分解表 |
| 重点 流域 | 重点 区域 市（州） | 重点区域（县、市、区） | 2019年污水处理率 |
|  |  |  | 城市 | 县城 | 建制镇 |
| 金沙江 | 攀枝花市 | 仁和区、盐边县 | 96% | 80% | 50% |
| 长江 | 泸州市 | 江阳区 | 95% | 70% | 50% |
| 岷江 | 成都市 | 都江堰市、郫都区、双流区、温江区、新津县、崇州市、大邑县、蒲江县、邛崃市、龙泉驿区 | 98% | 90% | 75% |
|  | 眉山市 | 东坡区、彭山县、青神县、丹棱县、仁寿县 | 94% | 85% | 50% |
|  | 乐山市 | 市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、夹江县、井研县 | 90% | 80% | 50% |
|  | 宜宾市 | 叙州区、翠屏区 | 94% | 80% | 50% |
|  | 雅安市 | 名山区 | 92% | 80% | 50% |
| 沱江 | 成都市 | 金堂县、新都区、青白江区、彭州市、龙泉驿区、都江堰市 | 98% | 90% | 75% |
|  | 资阳市 | 雁江区、乐至县、安岳县 | 92% | 80% | 50% |
|  | 内江市 | 市中区、东兴区、威远县、资中县、隆昌市 | 90% | 90% | 50% |
|  | 自贡市 | 自流井区、贡井区、大安区、沿滩区、荣县、富顺县 | 94% | 84% | 50% |
|  | 德阳市 | 旌阳区、罗江区、中江县、广汉市、什邡市、绵竹市 | 95% | 70% | 50% |
|  | 泸州市 | 江阳区、龙马潭区、泸县 | 95% | 70% | 50% |
| 嘉陵江 | 南充市 | 顺庆区、西充县 | 92% | 85% | 50% |
|  | 绵阳市 | 涪城区、游仙区、安州区、三台县、江油市 | 94% | 80% | 50% |
|  | 遂宁市 | 船山区、安居区、蓬溪县、射洪县 | 94% | 80% | 50% |
|  | 资阳市 | 安岳县 | 92% | 80% | 50% |

附件2

四川省城乡垃圾处理设施建设三年推进方案

主要建设任务表

| 序号 | 项目类型 | 规模 | 总投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 29021 | 178.80 |
| 2 | 生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 8040 | 15.37 |
| 3 | 生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 49987 | 57.26 |
| 4 | 餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 3130 | 19.94 |
| 5 | 生活垃圾分类项目（个） | 32 | 9.17 |
| 6 | 运行监管信息化平台（个） | 23 | 0.91 |
| 7 | 存量垃圾治理项目（个） | 67 | 17.95 |
| 合计 |  | 299.40 |

四川省城乡垃圾处理设施建设三年推进方案

主要目标任务表

| 序号 | 市（州） | 三年新建无害化处理能力（吨/日） | 2019年各市（州）无害化处理能力（吨/日） | 2019年生活垃圾无害化处理率 | 镇乡垃圾转运设施覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设区城市 | 县城 |  |
| 全省 | 29021 | 65258 | 95% | 85% | 100% |
| 1 | 成都市 | 6800 | 19837 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 自贡市 | 1500 | 2450 | 98% | 85% | 100% |
| 3 | 攀枝花市 | 1250 | 2030 | 98% | 88% | 100% |
| 4 | 泸州市 | 1115 | 3361 | 98% | 88% | 100% |
| 5 | 德阳市 | 1300 | 2130 | 98% | 90% | 100% |
| 6 | 绵阳市 | 2648 | 4398 | 98% | 86% | 100% |
| 7 | 广元市 | 300 | 1895 | 96% | 83% | 100% |
| 8 | 遂宁市 | 1500 | 2416 | 98% | 90% | 100% |
| 9 | 内江市 | 2100 | 2830 | 98% | 85% | 100% |
| 10 | 乐山市 | 1120 | 2010 | 96% | 88% | 100% |
| 11 | 南充市 | 2100 | 5010 | 98% | 86% | 100% |
| 12 | 宜宾市 | 1200 | 2917 | 95% | 85% | 100% |
| 13 | 广安市 | 1200 | 1385 | 98% | 90% | 100% |
| 14 | 达州市 | 1450 | 3135 | 95% | 85% | 100% |
| 15 | 巴中市 | 40 | 1398 | 98% | 85% | 100% |
| 16 | 雅安市 | 700 | 1425 | 98% | 85% | 100% |
| 17 | 眉山市 | 800 | 2400 | 96% | 87% | 100% |
| 18 | 资阳市 | 0 | 711 | 98% | 88% | 100% |
| 19 | 阿坝州 | 720 | 931 | 90% | 80% | 70% |
| 20 | 甘孜州 | 758 | 906 | 90% | 75% | 70% |
| 21 | 凉山州 | 420 | 1683 | 96% | 80% | 70% |

| 重点流域重点区域城镇垃圾处理设施建设 三年推进方案工作目标分解表 |
| --- |
| 重点 流域 | 重点 区域 市（州） | 重点区域（县、市、区） | 2019年生活垃圾无害化处理率 | 2019年生活垃圾收转运设施覆盖率 |
|  |  |  | 城市 | 县城 | 建制镇 |
| 金沙江 | 攀枝花市 | 仁和区、盐边县 | 98% | 88% | 100% |
| 长江 | 泸州市 | 江阳区 | 98% | 88% | 100% |
| 岷江 | 成都市 | 都江堰市、郫都区、双流区、温江区、新津县、崇州市、大邑县、蒲江县、邛崃市、龙泉驿区 | 100% | 100% | 100% |
|  | 眉山市 | 东坡区、彭山县、青神县、丹棱县、仁寿县 | 96% | 87% | 100% |
|  | 乐山市 | 市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、夹江县、井研县 | 96% | 88% | 100% |
|  | 宜宾市 | 叙州区、翠屏区 | 95% | 85% | 100% |
|  | 雅安市 | 名山区 | 98% | 85% | 100% |
| 沱江 | 成都市 | 金堂县、新都区、青白江区、彭州市、龙泉驿区、都江堰市 | 100% | 100% | 100% |
|  | 资阳市 | 雁江区、乐至县、安岳县 | 98% | 88% | 100% |
|  | 内江市 | 市中区、东兴区、威远县、资中县、隆昌市 | 98% | 85% | 100% |
|  | 自贡市 | 自流井区、贡井区、大安区、沿滩区、荣县、富顺县 | 98% | 85% | 100% |
|  | 德阳市 | 旌阳区、罗江区、中江县、广汉市、什邡市、绵竹市 | 98% | 90% | 100% |
|  | 泸州市 | 江阳区、龙马潭区、泸县 | 98% | 88% | 100% |
| 嘉陵江 | 南充市 | 顺庆区、西充县 | 98% | 86% | 100% |
|  | 绵阳市 | 涪城区、游仙区、安州区、三台县、江油市 | 98% | 86% | 100% |
|  | 遂宁市 | 船山区、安居区、蓬溪县、射洪县 | 98% | 90% | 100% |
|  | 资阳市 | 安岳县 | 98% | 88% | 100% |